* 1. Wykaz dużych projektów[[1]](#footnote-1)

Realizacja poszczególnych projektów będzie uzależniona od spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz od dostępności alokacji UE.

Sektor transportu[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa projektu** | **Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu****(rok, kwartał)** | **Planowany termin rozpoczęcia wdrażania****(rok, kwartał)[[3]](#footnote-3)** | **Planowany termin zakończenia wdrażania dużego projektu****(rok, kwartał)[[4]](#footnote-4)** | **Priorytet****inwestycyjny** | **Oś priorytetowa** |
| **PROJEKTY DROGOWE** |
|  | A1odcinek Pyrzowice – Tuszyn |  |  |  |  |  |
|  | Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa  | 2016 (IV kw.) | 2015 (II kw.) | 2019 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa autostrady A1, odc. koniec obwodnicy Częstochowy - Tuszyn | 2019 (IV kw.) | 2017 (II kw.) | 2022 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | S7Gdańsk – Warszawa |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk - Elbląg, odc. Koszwały - Elbląg | 2016 (IV kw.) | 2015 (III kw.) | 2018 (III kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn - Olsztynek | 2015 (IV kw.) | 2014 (IV kw.) | 2017 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica - Napierki | 2016 (IV kw.) | 2015 (I kw.) | 2017 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk |  2020 (III kw.) | 2017 (II kw.) | 2021 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | S8Radziejowice – Białystok |  |  |  |  |  |
|  | Przebudowa drogi ekspresowej S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice - w. Paszków | 2017 (I kw.) |  2013 (IV kw.) | 2020 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki – w. Radzymin Płd. | 2015 (IV kw.) | 2014 (IV kw.) |  2019 (I kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków – granica woj. mazowieckiego /podlaskiego | 2016 (III kw.) |  2014 (IV kw.) | 2019 (I kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok, odc. granica woj. mazowieckiego/podlaskiego - Zambrów | 2016 (III kw.) | 2015 (I kw.) | 2017 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | Przebudowa drogi ekspresowej S8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Jeżewo  | 2015 (IV kw.) | 2014 (III kw.) |  2018 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | S7Warszawa – Kraków |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Warszawa – Grójec |  2019 (I kw.) | 2016 (III kw.) |  2021 (I kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia | 2016 (III kw.) | 2015 (III kw.) | 2018 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, odc. Radom – Skarżysko-Kamienna | 2016 (II kw.) | 2014 (III kw.) | 2017 (III kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. w. Chęciny- Jędrzejów  | 2015 (IV kw.) | 2015 (III kw.) | 2018 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S7, odc. granica woj. świętokrzyskiego/małopolskiego - Kraków (w. Igołomska) |  2021 (IV kw.) | 2017 (II kw.) | 2021 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S7 odc. Kraków w. Igołomska - w. Christo Botewa  | 2015(IV kw.) | 2014 (III kw.) | 2017 (III kw.) | 7.i. | III |
|  | S5Poznań – Wrocław |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań - Kaczkowo | 2017 (II kw.) |  2013 (IV kw.) | 2019 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko – Wrocław (w. Widawa) | 2015 (IV kw.) | 2014 (III kw.) | 2018 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | S6Słupsk – Gdańsk |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Słupsk - Lębork | 2018 (III kw.) | 2017 (II kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Bożepole Wielkie – początek obwodnicy Trójmiasta |  2019 (II kw.) | 2018 (II kw.) | 2021 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | S3Sulechów – Legnica |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól | 2015 (IV kw.) | 2014 (IV kw.) |  2020 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła)  | 2015 (IV kw.) | 2014 (IV kw.) | 2018 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica | 2015 (IV kw.) | 2015 (I kw.) | 2019 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | S17Warszawa – Lublin |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S17 odc. w. Drewnica - w. Zakręt |  2021 (IV kw.) | 2018 (IV kw.) | 2023 (III kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin, odc. w. Zakręt - w. Lubelska | 2018 (II kw.) |  2015 (II kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin, odc. w. Lubelska - Garwolin | 2018 (I kw.) | 2016 (I kw.) | 2019 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów  | 2017 (IV kw.) |  2014 (IV kw.) | 2019 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | S5Nowe Marzy – Bydgoszcz |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz | 2018 (III kw.) | 2015 (IV kw.) | 2019 (IV kw.) | 7.a.  | IV |
|  | S19Lublin – Rzeszów |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lublin Sławinek - w. Lublin Węglin | 2015 (IV kw.) | 2014 (IV kw.) | 2016 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lublin Węglin - w. Kraśnik Południe | 2019 (III kw.) | 2016 (IV kw.) | 2021 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Kraśnik Południe (bez węzła) - w. Lasy Janowskie | 2019 (III kw.) | 2017 (II kw.) | 2021 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie (bez węzła) - w. Nisko Południe (z węzłem) | 2019 (III kw.) | 2017 (II kw.) | 2021 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) | 2019 (III kw.) | 2017 (II kw.) | 2021 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe | 2016 (IV kw.) | 2014 (II kw.) | 2017 (III kw.) | 7.i. | III |
|  | S2/A2Warszawa - Siedlce |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska – w. Lubelska (bez węzła) | 2017 (IV kw.) | 2015 (IV kw.) | 2020 (III kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa autostrady A2, odc. Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki | 2019 (II kw.) | 2017 (III kw.) | 2020 (III kw.) | 7.i. | III |
|  | S61Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa[[5]](#footnote-5) |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S61 odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn |  2021 (IV kw.) | 2017 (II kw.) |  2021 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | S7Kraków – Rabka |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka | 2017 (III kw.) |  2014 (IV kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | S5Bydgoszcz – Poznań |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz - Mielno, odc. Białe Błota - Mielno | 2017 (II kw.) | 2015 (IV kw.) |  2019 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno -Gniezno  | 2017 (I kw.) | 2014 (IV kw.) | 2017 (III kw.) | 7.i. | III |
|  | S51Olsztyn – Olsztynek |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn - Olsztynek | 2015 (IV kw.) | 2015 (I kw.) | 2019 (IV kw.) | 7.b. | IV |
|  | S1Pyrzowice – Bielsko Biała |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Kosztowy - Bielsko – Biała | 2021 (II kw.) | 2019 (III kw.) | 2022 (IV kw.) | 7.i.  | III |
|  | S6Szczecin – Koszalin |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Goleniów – Kiełpino | 2017 (IV kw.) | 2015 (III kw.) | 2019 (II kw.) | 7.i.  | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Kiełpino – pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa | 2017 (IV kw.) | 2015 (IV kw.) | 2019 (IV kw.) | 7.i.  | III |
|  | Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11) | 2017 (III kw.) | 2016 (I kw.) | 2018 (III kw.) | 7.a.  | IV |
|  | S6Koszalin – Słupsk |  |  |  |  |  |
| 1.
 | Budowa drogi ekspresowej S6 Koszalin – Słupsk | 2018 (IV kw.) | 2017 (III kw.) | 2021 (II kw.) | 7.i.  | III |
|  | S3Świnoujście – Szczecin |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Rzęśnica - Brzozowo. | 2020 (III kw.) | 2017 (III kw) | 2021 (II kw.) | 7.i.  | III |
|  | S12Radom – Lublin | 2019 (IV kw.) | 2017 (I kw.) | 2021 (IV kw.) | 7.i. | III |
|  | S74Sulejów – Kielce | 2021 (III kw.) | 2015 (IV kw.) | 2023 (III kw.) | 7.i. | III |
|  | S12Lublin – Dorohusk | 2019 (II kw.) | 2015 (IV kw.) | 2021 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | S14Zachodnia Obwodnica Łodzi |  |  |  |  |  |
| 1. .
 | Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi w ciągu S14 | 2020 (I kw.) | 2017 (II kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.b. | IV |
| 1. .
 | S10Toruń – Bydgoszcz | 2021 (III kw.) | 2016 (III kw.) | 2023 (III kw.) | 7.i. | III |
|  | S1Bielsko - Biała – granica państwa |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - granica państwa, odc. Obwodnica Węgierskiej Górki |  2020 (II kw.) |  2018 (II kw.) | 2022 (IV kw.) | 7.a.  | IV |
|  | S74Kielce – Nisko | 2021 (II kw.) | 2016 (I kw.) | 2023 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | S10Piła – Szczecin |  |  |  |  |  |
|  | Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 | 2017 (I kw.) | 2015 (IV kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.a. | IV |
|  | S11Poznań – Kępno |  |  |  |  |  |
|  | Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina w ciągu S11 | 2016 (II kw.) | 2014 (IV kw.) | 2017 (III kw.) | 7.a. | IV |
|  | S10Płońsk – Toruń | 2021 (II kw.) | 2017 (III kw.) | 2023 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | S19Białystok – Lublin | 2021 (II kw.) | 2016 (I kw.) | 2023 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | S3Legnica – Lubawka |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica - Lubawka | 2018 (IV kw.) | 2015 (III kw.) | 2023 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | S11Piła – Poznań | 2021 (II kw.) | 2016 (II kw.) | 2023 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | S19granica państwa – Białystok (S8) | 2021 (II kw.) | 2016 (IV kw.) | 2023 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | S12Piotrków Trybunalski – Radom | 2018 (II kw.) | 2015 (IV kw.) | 2023 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | S10Bydgoszcz – Piła | 2021 (II kw.) | 2017 (III kw.) | 2023 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | S17Lublin – Hrebenne | 2019 (II kw.) | 2016 (II kw.) | 2021 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | S19Rzeszów – granica państwa |  |  |  |  |  |
|  | Budowa drogi ekspresowej S19 odc. Rzeszów - Babica |  2021 (II kw.) |  2018 (IV kw.) | 2021 (IV kw.) | 7.a. | IV |
|  | S11Kępno – Katowice | 2021 (II kw.) | 2015 (IV kw.) | 2023 (II kw.) | 7.i. | III |
|  | S11Koszalin – Piła |  |  |  |  |  |
|  | Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną (Świnoujście)[[6]](#footnote-6) | 2017 (III kw.) | 2017 (II kw.) | 2021 (IV kw.) | 7.b. | IV |
|  | Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I (Katowice)[[7]](#footnote-7) | 2017 (III kw.) | 2017 (II kw.) | 2019 (IV kw.) | 7.b. | IV |
|  | Budowa obwodnic Inowrocławia i Brodnicy w ciągu DK 15 | 2016 (III kw.) | 2014 (IV kw.) | 2019 (IV kw.) | 7.b. | IV |
|  | Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK50 i 79 |  2017 (IV kw.) | 2014 (IV kw.) | 2019 (IV kw.) | 7.b. | IV |
|  | Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16 | 2018 (II kw.) | 2014 (IV kw.) | 2019 (I kw.) | 7.a. | IV |
|  | Budowa obwodnicy Ostródy | 2016 (II kw.) | 2015 (II kw.) | 2021 (IV kw.) | 7.a. | IV |
|  | Budowa obwodnic Wielunia i Bełchatowa w ciągu dk nr 8 | 2016 (III kw.) | 2014 (IV kw.) | 2017 (IV kw.) | 7.b. | IV |
|  | Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 | 2020 (III kw.) | 2017 (II kw.) | 2021 (II kw.) | 7.b. | IV |
|  | Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu dk78 | 2021 (III kw.) | 2018 (III kw.) | 2022 (IV kw.) | 7.b. | IV |
|  | Budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52 | 2021 (III kw.) | 2018 (II kw.) | 2021 (II kw.) | 7.b. | IV |
|  | Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (Wałbrzych)[[8]](#footnote-8) | 2017 (III kw.) |  2018 (I kw.) | 2019 (IV kw.) | 7.b. | IV |
| **PROJEKTY KOLEJOWE-FAZOWANE** |
|  | Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego[[9]](#footnote-9) | 2016 ( I kw.) | 2011 (IV kw.) | 2019 (II kw.) | 7.i. | V |
|  | Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń - Poznań[[10]](#footnote-10) | 2016 ( I kw.) | 2011 (III kw.) | 2018 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F) [[11]](#footnote-11) | 2016 ( I kw.) | 2013 (I kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa-Białystok-granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów-Zielonka-Tłuszcz (Sadowne) [[12]](#footnote-12) | 2016 ( I kw.) | 2011 (IV kw.) | 2021 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia Miedniewice (Skierniewice) [[13]](#footnote-13) | 2016 ( I kw.) | 2009 (IV kw.) | 2018 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty[[14]](#footnote-14) | 2016 ( I kw.) | 2010 (II kw.) | 2018 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III[[15]](#footnote-15) | 2016 ( I kw.) | 2010 (II kw.) | 2018 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja przedsięwzięcia[[16]](#footnote-16) | 2016 ( I kw.) | 2010 (III kw.) | 2017 (IV kw.) | 7.iii. | V |
|  | Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) [[17]](#footnote-17)  | 2016 ( I kw.) | 2013 (I kw.) |  2021 (IV kw.) | 7.i. | V |
| **PROJEKTY KOLEJOWE-POZOSTAŁE** |
|  | Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn - Głogów | 2018 (II kw.) | 2018 (III kw.) | 2022 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot: C, D, E) | 2018 (III kw.) |  2015 (IV kw.) | 2023 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa -Otwock - Dęblin – Lublin – Etap I | 2016 (III kw.) | 2015 (III kw.) | 2021 (II kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa -Otwock - Dęblin – Lublin – Etap II | 2016 (IV kw.) |  2019 (II kw.) | 2022 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice | 2018 (III kw.) | 2017 (I kw.) | 2021 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia | 2020 (I kw.) | 2018 (I kw.) | 2023 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo | 2019 (I kw.) | 2017 (IV kw.) | 2022 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów[[18]](#footnote-18) | 2018 (IV kw.) | 2015 (IV kw.) | 2018 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec | 2017 (IV kw.)[[19]](#footnote-19) | 2016 (IV kw.) | 2021 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza / Turze | 2017 (II kw.) [[20]](#footnote-20) | 2015 (IV kw.) | 2019 (III kw.) | 7.iii. | V |
|  | Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Bydgoszcz - Tczew[[21]](#footnote-21) | 2018 (IV kw.) | 2017 (IV kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk | 2020 (I kw.) | 2019 (III kw.) | 2023 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją | 2020 (IV kw.) |  2019 (III kw.) | 2023 (III kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów | 2018 (IV kw.) | 2017 (IV kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.iii. | V |
|  | Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów | 2019 (IV kw.) |  2019 (IV kw.) | 2022 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno | 2018 (IV kw.) | 2019 (IV kw.) | 2021 (IV kw.) | 7.iii. | V |
|  | Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław - Kamieniec Ząbkowicki | 2018 (IV kw.) | 2018 (IV kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Skierniewice - Pilawa - Łuków[[22]](#footnote-22) | 2018 (IV kw.) | 2019 (IV kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn) - Leszno - Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn - Leszno - Głogów | 2019 (IV kw.) | 2018 (IV kw.) | 2021 (IV kw.) | 7.iii. | V |
|  | Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów - Mińsk Mazowiecki, etap II: Budowa dodatkowej pary torów na odc. Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna | 2018 (IV kw.) | 2017 (IV kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc -Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz” w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz - Muszyna - granica państwa i Chabówka - Nowy Sącz | 2019 (IV kw.) | 2016 (IV kw.) | 2021 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała – Zwardoń (granica państwa)[[23]](#footnote-23) | 2019 (IV kw.) | 2016 (IV kw.) | 2019 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, wraz z budową łącznicy w Suchej Beskidzkiej i Chabówce | 2018 (IV kw.) | 2017 (IV kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.iii. | V |
|  | Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska etap III: linia E30 na odc. Chorzów Batory - Gliwice Łabędy[[24]](#footnote-24) | 2019 (IV kw.) | 2019 (IV kw.) | 2021 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica / Łukanów - Krotoszyn - Jarocin - Września - Gniezno | 2018 (IV kw.) | 2016 (I kw.) | 2023 (IV kw.) | 7.iii. | V |
|  | Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin - Płock | 2018 (IV kw.) | 2017 (IV kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.iii. | V |
|  | Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Kamieniec Ząbkowicki - Międzylesie | 2018 (IV kw.) | 2018 (IV kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna – Krzyż, etap I: prace na odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna | 2018 (IV kw.) | 2018 (IV kw.) | 2020 (IV kw.) | 7,iii. | V |
|  | Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Główna - Piła Główna - Krzyż, etap II: prace na odcinku Piła Główna - wraz z elektryfikacją Krzyż  | 2018 (IV kw.) | 2018 (IV kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.iii. | V |
|  | Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, Etap II | 2020 (I kw.) | 2020 (I kw.) | 2022 (IV kw.) | 7.i. | V |
|  | Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych[[25]](#footnote-25) | 2018 (IV kw.) | 2017 (II kw.) | 2022 (III kw.) | 7.iii. | V |
|  | Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitarnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I[[26]](#footnote-26) | 2018 (IV kw.) | 2014 (II kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.iii. | V |
|  | Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.[[27]](#footnote-27) | 2018 (IV kw.) | 2015 (II kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.i. | V |
| **PROJEKTY DOTYCZĄCE TRANSPORTU MORSKIEGO I ŚRÓDLĄDOWEGO** |
|  | Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5m | 2018 (IV kw.) |  2017 (IV kw.) | 2022 (IV kw.) | 7ii. | III |
|  |  Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku | 2018 (IV kw.) |  2017 (III kw.) |  2021 (I kw.) | 7ii. | III |
|  | Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu | 2020 (IV kw.) | 2020 (II kw.) | 2023 (II kw.) | 7.ii. | III |
|  | Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego | 2019 (II kw.) |  2019 (II kw.) | 2021 (IV kw.) | 7ii | III |
|  | Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III. | 2018 (III kw.) | 2017 (III kw.) | 2021 (IV kw.) | 7ii | III |
| **PROJEKTY HORYZONTALNE I MULTILOKALIZACYJNE** |
|  | Zabudowa ERTMS na liniach, gdzie nie będzie to dokonane w ramach kompleksowego liniowego projektu inwestycyjnego – poza siecią bazową TEN-T i korytarzami towarowymi[[28]](#footnote-28) | 2020 (IV kw.) | 2016 (IV kw.) | 2022 (IV kw.) | 7i./7iii. | V |
|  | Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych | 2019 (I kw.) |  2017 (III kw.) | 2023 (IV kw.) | 7iii. | V |
|  | Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS | 2018 (IV kw.) | 2015 (III kw.) | 2023 (III kw.) | 7i. | V |
| **POZOSTAŁE** |
|  | Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II | 2016 (IV kw.) | 2015 (IV kw.) | 2019 (IV kw.) | 4.v | VI |
|  | Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III | 2017 (IV kw.) | 2018 (II kw.) | 2022 (IV kw.) | 4.v | VI |
| **PROJEKTY DOTYCZĄCE TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIASTACH ZIDENTYFIKOWANE W RAMACH ZIT** |
|  | Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I | 2017 (IV kw.) | 2016 (IV kw.) |  2020 (III kw.) | 4.v | VI |
|  | Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie – część I | 2016 (IV kw.) | 2016 (III kw.) | 2019 (IV kw.) | 4.v | VI |
|  | Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się – Etap IA | 2017 (II kw.) | 2016 (II kw.) | 2019 (IV kw.) | 4.v | VI |
|  | Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą | 2017 (IV kw.) |  2018 (II kw.) |  2021 (III kw.) | 4.v | VI |
|  | Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2017 (IV kw.) | 2018 (III kw.) | 2020 (IV kw.) | 4.v | VI |
|  | Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru | 2017 (IV kw.) |  2018 (III kw.) |  2021 (III kw.) | 4.v | VI |
|  | Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego  | 2017 (III kw.) |  2015 (IV kw.) |  2019 (IV kw.) | 4.v | VI |
|  | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IVA | 2017 (IV kw.) | 2017 (IV kw.) | 2020 (III kw.) | 4.v | VI |
|  | Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi. | 2017 (IV kw.) | 2016 (II kw.) | 2021 (IV kw.) | 4.v | VI |
|  | Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II | 2017 (III kw.) | 2018 (I kw.) |  2023 (II kw.) | 4.v | VI |
|  | Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II | 2018 (I kw.) |  2017 (III kw.) | 2023 (II kw.) | 4.v | VI |

2. Sektor energetyki

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa projektu | Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu(rok, kwartał) | Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał) | Planowany termin zakończenia wdrażania dużego projektu(rok, kwartał) | Priorytet inwestycyjny | Oś priorytetowa |
| 1. 1.
 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce | 2016 (IV kw.) | 2016 (IV kw.) | 2021 (IV kw.) | 4.iii. | I. |
| 1. 2.
 | Budowa dwutorowej linii 400 kV Krajnik – Baczyna wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.) | 2020 (II kw.) | 2015 (IV kw.) | 2022 (I kw.) | 7.e. | VII. |
| 3 | Budowa linii Mikułowa-Czarna wraz z budową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.) | 2021 (III kw.) | 2015 (IV kw.) | 2023 (I kw.) | 4.i | VII. |
| 4 | Budowa linii Piła Krzewina – Plewiska wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.) | 2021 (III kw.) | 2015 (IV kw.) | 2023 (I kw.) | 7.e. | VII |
| 5 | Budowa ciągu liniowego Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.) | 2021 (I kw.) | 2017 (IV kw.)  | 2023 (IV kw.) | 7.e. | VII |
| 6 | Budowa linii Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.) | 2020 (II kw.) | 2017 (IV kw.) | 2023 (IV kw.) | 7.e. | VII |
| 7. | Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.) | 2021 (III kw.) | 2017 (III kw.) | 2023 (IV kw.) | 7.e. | VII |
| 8 | Gazociąg Zdzieszowice -Wrocław (GAZ-SYSTEM) | 2017 (II kw.) | 2016 (III kw.) | 2018 (IV kw.) | 7.e. | VII. |
| 9 | Gazociąg Tworóg – Tworzeń (GAZ-SYSTEM) | 2018 (II/III kw.) | 2017 (IV kw.) | 2020 (IV kw.) | 7.e. | VII. |
| 10 | Gazociąg Lwówek-Odolanów (GAZ-SYSTEM) | 2016 (IV kw.) | 2016 (II kw.) | 2018 (II kw.) | 7.e. | VII. |
| 11 | Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola (GAZ-SYSTEM) | 2017 (IV kw.) | 2017 (I kw.) | 2019 (IV kw.) | 7.e. | VII. |
| 12 | Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń (GAZ-SYSTEM) | 2018 (I /II kw.) | 2017 (I kw.) | 2020 (II kw.) | 7.e. | VII. |
| 13 | Rozszerzenie funkcjonalności terminala LNG w Świnoujściu (Polskie LNG S.A.) | 2019 (I kw.) | 2018 (II kw.) | 2023 (II kw.) | 7.e. | VII. |
| 14 | Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska – Niemcy – faza II[[29]](#footnote-29) | 2016 (III kw.) | 2013 (IV kw.) | 2016 (IV kw.) | 7.e | VII |

3. Sektor Środowiska

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa projektu | Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu(rok, kwartał) | Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał) | Planowany termin zakończenia wdrażania dużego projektu(rok, kwartał) | Priorytet inwestycyjny | Oś priorytetowa |
| 1. | Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder) | 2016 (IV kw.) | 2013 (II kw.) | 2020 (III kw.) | 5.ii | II |
| 2. | Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka | 2017 (IV kw.) | 2016 (IV kw.) | 2020 (I kw.) | 5.ii | II |
| 3.  | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V | 2016 (IV kw.) | 2014 (II kw.) | 2020 (IV kw.) | 6.ii | II |
| 4.  | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI | 2017 (IV kw.) | 2015 (IV kw.) | 2023 (IV kw.) | 6.ii | II |
| 5. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - Etap VI | 2017 (IV kw) | 2015 (III kw.) | 2023 (III kw.) | 6.ii | II |
| 6 | Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom – III etap | 2018 (I / II kw.) | 2014 (I kw.) | 2020 (IV kw.) | 6.ii | II |
| 7. | Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą[[30]](#footnote-30) | 2018 (III kw.) | 2012 (IV kw.) | 2021 (I kw.) | 6.i | II |
| 8. | Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku | 2018 (III kw.) | 2014 (III kw.) | 2021 (IV kw.) | 6.i | II |

1. Projekt ma charakter „duży” w znaczeniu przepisów rozporządzenia ogólnego. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykaz dla sektora transportu obejmuje ranking projektów wynikający z Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane. [↑](#footnote-ref-3)
4. Planowana data zakończenia robót budowlanych. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zakres ograniczony w POIiŚ do odcinka Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, z uwagi na dofinansowanie odcinka Szczuczyn - Budzisko w CEF. [↑](#footnote-ref-5)
6. Projekt konkursowy [↑](#footnote-ref-6)
7. J.w. [↑](#footnote-ref-7)
8. J.w. [↑](#footnote-ref-8)
9. Planowany termin jest terminem przekazania notyfikacji II fazy projektu do KE. [↑](#footnote-ref-9)
10. J.w. [↑](#footnote-ref-10)
11. J.w. [↑](#footnote-ref-11)
12. J.w. [↑](#footnote-ref-12)
13. J.w. [↑](#footnote-ref-13)
14. J.w. [↑](#footnote-ref-14)
15. J.w. [↑](#footnote-ref-15)
16. J.w. [↑](#footnote-ref-16)
17. J.w. [↑](#footnote-ref-17)
18. Projekt na liście rezerwowej CEF, który przy braku uzyskania dofinansowania z tego instrumentu, będzie mógł być przeznaczony do dofinansowania w POIiŚ. [↑](#footnote-ref-18)
19. Projekt przesłany do IQR. [↑](#footnote-ref-19)
20. Projekt przesłany do IQR [↑](#footnote-ref-20)
21. Projekt na liście rezerwowej CEF, który przy braku uzyskania dofinansowania z tego instrumentu, będzie mógł być przeznaczony do dofinansowania w POIiŚ. [↑](#footnote-ref-21)
22. J.w. [↑](#footnote-ref-22)
23. J.w. [↑](#footnote-ref-23)
24. J.w. [↑](#footnote-ref-24)
25. Projekt konkursowy [↑](#footnote-ref-25)
26. Jw. [↑](#footnote-ref-26)
27. Jw. [↑](#footnote-ref-27)
28. Jw. [↑](#footnote-ref-28)
29. Projekt fazowany, terminy zgodne z decyzją KE. [↑](#footnote-ref-29)
30. Wnioskodawcą projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Olsztynie [↑](#footnote-ref-30)