Zmiany w załączniku 12.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Wykaz dużych projektów

Integralną częścią Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 są jego załączniki, w tym Załącznik nr 12.2 Wykaz dużych projektów. Pierwsza wersja Wykazu została przygotowana na etapie projektu POIiŚ 2014-2020 oraz negocjacji z Komisją Europejską, zgodnie z aktualną wówczas wiedzą. W miarę postępów we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020, dokument podlega bieżącej aktualizacji, polegającej w szczególności na uzupełnieniu o projekty wyłaniane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym oraz konkursowym, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący POIIŚ 2014-2020.

Stosownie do art. 96 ust. 10 rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013, Wykaz dużych projektów stanowi element programu operacyjnego, niemniej niepodlegający (w zakresie przyjęcia i zmiany) decyzji Komisji Europejskiej, pozostawiony w gestii państw członkowskich. Ponadto zgodnie z art. 110 ust. 2 pkt e wspomnianego rozporządzenia, wszelkie propozycje dotyczące zmian programu operacyjnego rozpatruje i zatwierdza właściwy komitet monitorujący. Biorąc pod uwagę wskazane uwarunkowania formalno-prawne, niniejszym przedkłada się do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący POIIŚ 2014-2020 projekt zmiany Wykazu dużych projektów w ramach POIiŚ 2014-2020.

W związku z trwającymi pracami nad ostateczną identyfikacją projektów mogących uzyskać wsparcie w ramach POIiŚ 2014-2020 (m.in. rozpoczęte nabory konkursowe, sfinalizowane zostały prace nad przyjęciem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – tzw. ZIT, identyfikowane są kolejne projekty w trybie pozakonkursowym) oraz trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentacji dla projektów znajdujących się już na Wykazie prace nad kształtem Załącznika nr 12.2 mają charakter ciągły i na kolejnych posiedzeniach Członkowie KM POIiŚ będą informowani ewentualnej potrzebie dokonania korekt/aktualizacji.

Zmiany dotyczą sektorów:

- transportu, gdzie usunięto 3 projekty (po jednym drogowym, kolejowym i transportu miejskiego), przy czym usunięcie spowodowane jest jedynie utratą statusu projektów dużych w rozumieniu przepisów UE, dodano 8 projektów (po 4 projekty drogowe i kolejowe) oraz zaktualizowane dane (termin przedłożenia do KE wniosku, termin rozpoczęcia realizacji projektu, termin zakończenia realizacji projektu) 58 projektów (34 projektów drogowych, 11 projektów kolejowych, 4 projektów morskich oraz 9 projektów transportu miejskiego;

- energii, gdzie usunięto i dodano odpowiednio po 1 projekcie oraz zaktualizowano harmonogramy przekazania wniosków do KE oraz rozpoczęcia realizacji projektu.

- środowiska, gdzie dla 4 projektów zaktualizowano planowany termin przedłożenia wniosku w KE.

Dla przedmiotowej aktualizacji uzgodniono z organami właściwymi w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Dyrektorami Urzędów Morskich) odstąpienie od wykonania ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Poniżej opisano szczegółowy zakres zmian.

| Charakter zmiany | Tytuł projektu | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Sektor Transportu |
| Usunięcie z Wykazu | Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11 | Projekt zgodnie ze złożonym WoD nie jest dużym projektem. |
|  | Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie | Projekt po rozstrzygnięciu przetargów i wyliczeniu poziomu luki stał się projektem małym. |
|  | Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II | Projekt zgodnie ze złożonym WoD nie jest dużym projektem. |
| Dodanie nowego projektu | Budowa autostrady A1, odc. koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn Budowa autostrady A2, odc. Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki | Projekty zostały zidentyfikowane i uwzględnione w WPZ v. 1.21 z 13.11. 2017 r. Koszty kwalifikowane przekroczyły próg tzw. dużego projektu i w rezultacie dodano projekty do WDP. W związku z dodaniem nowego projektu do ciągu A1, skorygowano nazwę tego ciągu z „A1 odcinek Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy” na „A1 odcinek Pyrzowice – Tuszyn”. |
|  | Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu dk78 |  |
|  | Budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52 |  |
|  | Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, Etap II | Projekt duży zidentyfikowany i uwzględniony w WPZ v. 1.22 opublikowanym w dniu 31.01.2018 r. |
|  | Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych | Projekty duże, figurujące na liście wyłonionych po rozstrzygnięciu konkursów dot. zakupu lub modernizacji taboru kolejowego (zarówno w działaniu 5.1 jak i 5.2). |
|  | Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitarnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I |  |
|  | Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A. |  |
| Aktualizacja danych dot. projektu | Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk | Aktualizacja terminu notyfikacji/ przedłożenia do KE wniosku i zakończenia realizacji dużego projektu. |
|  | Przebudowa drogi ekspresowej S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice - w. Paszków | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki – w. Radzymin Płd. | Aktualizacja terminu zakończenia realizacji projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków – granica woj. mazowieckiego /podlaskiego | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków-Białystok, odc. granica woj. mazowieckiego/podlaskiego – Zambrów | Aktualizacja terminu zakończenia realizacji projektu. |
|  | Przebudowa drogi ekspresowej S8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Jeżewo | Aktualizacja terminu zakończenia realizacji projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Warszawa – Grójec | Aktualizacja terminu notyfikacji/ przedłożenia do KE wniosku i zakończenia realizacji dużego projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. w. Chęciny- Jędrzejów | Aktualizacja terminu zakończenia realizacji projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S7, odc. granica woj. świętokrzyskiego/małopolskiego - Kraków (w. Igołomska) | Aktualizacja terminu notyfikacji/ przedłożenia do KE wniosku i zakończenia realizacji dużego projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań - Kaczkowo | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Lębork – obwodnica Trójmiasta | Zmiana nazwy projektu na Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Bożepole Wielkie – początek obwodnicy Trójmiasta (ograniczenie zakresu/długości) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (terminu przekazania wniosku do KE, rozpoczęcia i zakończenia wdrażania). |
|  | Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól | Aktualizacja terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica | Aktualizacja terminu zakończenia realizacji projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S17 odc. w. Drewnica - w. Zakręt | Aktualizacja terminu notyfikacji/ przedłożenia do KE wniosku i zakończenia realizacji dużego projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin, odc. w. Zakręt - w. Lubelska | Aktualizacja terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz | Zmiana terminu notyfikacji/przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lublin Węglin - w. Kraśnik Południe | Aktualizacja terminu zakończenia realizacji dużego projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie (bez węzła) - w. Nisko Południe (z węzłem) | Aktualizacja terminu zakończenia realizacji dużego projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) | Aktualizacja terminu zakończenia realizacji dużego projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska – w. Lubelska (bez węzła) | Aktualizacja terminu notyfikacji/ przedłożenia do KE wniosku ws. dużego projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S61 odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn | Aktualizacja terminu notyfikacji/ przedłożenia do KE wniosku i zakończenia realizacji dużego projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Goleniów – Kiełpino | Aktualizacja terminu notyfikacji/ przedłożenia do KE wniosku ws. dużego projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Kiełpino – pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa | Aktualizacja terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11) | Aktualizacja terminu notyfikacji/ przedłożenia do KE wniosku ws. dużego projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - granica państwa, odc. Obwodnica Węgierskiej Górki | Aktualizacja terminu notyfikacji/ przedłożenia do KE wniosku i rozpoczęcia realizacji dużego projektu. |
|  | Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina w ciągu S11 | Aktualizacja terminu notyfikacji/ przedłożenia do KE wniosku ws. dużego projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica - Lubawka | Aktualizacja terminu notyfikacji/ przedłożenia do KE wniosku i rozpoczęcia realizacji dużego projektu. |
|  | Budowa drogi ekspresowej S19 odc. Rzeszów - Babica | Aktualizacja terminu notyfikacji/ przedłożenia do KE wniosku i rozpoczęcia realizacji dużego projektu, a także zmiana priorytetu inwestycyjnego i osi priorytetowej. |
|  | Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK50 i 79 | Zmiana terminu notyfikacji/przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu. |
|  | Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16 | Zmiana terminu notyfikacji/przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu. |
|  | Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń - Poznań | Aktualizacja terminu zakończenia realizacji projektu. |
|  | Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) | Aktualizacja terminu zakończenia realizacji projektu. |
|  | Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot: C, D, E) | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa -Otwock - Dęblin – Lublin – Etap I | Aktualizacja terminu zakończenia realizacji projektu. |
|  | Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa -Otwock - Dęblin – Lublin – Etap II | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk | Aktualizacja terminu notyfikacji/ przedłożenia do KE wniosku ws. dużego projektu. |
|  | Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku | Aktualizacja terminu rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji projektu. Aktualizacja nazwy projektu zgodnie z obowiązującą na WPZ. |
|  | Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III. | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych | Aktualizacja terminu notyfikacji/ przedłożenia do KE wniosku ws. dużego projektu oraz terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS | Aktualizacja terminu zakończenia realizacji projektu. |
|  | Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I | Aktualizacja terminu zakończenia realizacji projektu. |
|  | Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie – część I | Aktualizacja terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. |
|  | Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą | Aktualizacja terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. |
|  | Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
|  | Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru | Aktualizacja terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. |
|  | Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego | Aktualizacja terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. |
|  | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IVA | Aktualizacja terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. |
|  | Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II | Aktualizacja terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. |
|  | Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II | Aktualizacja terminu rozpoczęcia realizacji projektu. |
| Sektor energii |
| Usunięcie z Wykazu | Gazociąg Zdzieszowice - Kędzierzyn Koźle - Tworóg odcinek Zdzieszowice - Kędzierzyn - Kożle | Zgodnie z informacją uzyskaną z OGP Gaz System S.A., beneficjent podjął decyzję w sprawie realizacji projektu całkowicie ze środków własnych, bez ubiegania się o dofinansowanie ze środków PO IiŚ. |
| Dodanie nowego projektu | Gazociąg Tworóg – Tworzeń | Projekt był na pierwszej wersji WDP. Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą w dniu 29 grudnia 2017 r., wydatki kwalifikowalne projektu przekroczyły próg dla projektu dużego. |
| Aktualizacja danych dot. projektu | Gazociąg Pogórska Wola – Tworzeń | Zmiana terminu przedłożenia wniosku do KE z IV kw. 2017 r. na I kw. / II kw. 2018 |
|  | Rozszerzenie funkcjonalności terminala LNG w Świnoujściu | Zamiana terminu na przekazanie wniosku do KE z II kw.2018 r. na I kwartał 2019r. |
|  | Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.) | Zamiana terminu planowanego terminu rozpoczęcia wdrażania projektu z I kw. 2018 na III kw. 2017. |
| Sektor Środowiska |
| Aktualizacja danych dot. projektu | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI | Zmieniono planowany termin przedłożenia wniosku w KE z planowanego 2018 (I kw.) na datę faktycznego przekazania wniosku do KE czyli 2017 (IV kw.) |
|  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - Etap VI | Zmieniono planowany termin przedłożenia wniosku w KE z planowanego 2018 (I/II kw.) na datę faktycznego przekazania wniosku do KE czyli 2017 (IV kw.) |
|  | Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Zaktualizowano planowany termin przedłożenia wniosku w KE z 2018 (I/II kw.) na datę realnego przekazania wniosku do KE - 2018 (III kw.) |
|  | Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku | Zaktualizowano planowany termin przedłożenia wniosku w KE z 2018 (I/II kw.) na datę realnego przekazania wniosku do KE - 2018 (III kw.) |

# Footnotes

Wnioskodawcą projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Olsztynie